## Slide 1: API-First Development với OpenAPI và Code Generation
Tối ưu hóa quy trình phát triển API theo chuẩn hiện đại
FCJ Internship – Lầu Hoàng Nguyên 10/07/2025

## Slide 2
Executive Summary
Problem
Trong quá trình phát triển ứng dụng, việc frontend và backend không đồng bộ, thiếu tài liệu API, khó kiểm thử sớm, và quy trình triển khai thủ công gây ra lỗi và chậm trễ. Điều này ảnh hưởng đến tốc độ phát triển và chất lượng phần mềm.

## Slide 3
Executive Summary
Solution Overview
Triển khai quy trình API-First Development sử dụng OpenAPI Specification và các dịch vụ AWS như:
  OpenAPI Spec để định nghĩa hợp đồng API
  Code Generation tạo sẵn stub server & client
  Jest + CodeBuild kiểm thử tự động
  Redoc sinh tài liệu API đẹp mắt
  CodePipeline triển khai liên tục đến AWS Lambda
  CloudWatch + X-Ray để theo dõi hệ thống
Business Impact & ROI
Giảm 50–60% effort phát triển API
Đảm bảo sự đồng nhất giữa frontend ↔ backend
Tăng test coverage và giảm bugs production
Giảm downtime nhờ quy trình deploy tự động
Chuẩn hóa quy trình phát triển theo hướng enterprise

## Slide 4
Executive Summary
Investment & Timeline
Thời gian triển khai: 1 tuần
Chi phí hầu như bằng 0 do sử dụng AWS Free Tier
Công cụ chính: OpenAPI, AWS Lambda, API Gateway, CodeBuild, CloudWatch, Redoc
Success Criteria
OpenAPI Spec đầy đủ
Client & Server codegen thành công
Test coverage > 80%
CI/CD hoạt động ổn định
Monitoring đầy đủ (logs, X-Ray, alarms)

## Slide 5
Problem Statement
Tình hình hiện tại:
- Viết API thủ công dễ sai lệch giữa các team (dev, test)
- Thiếu test, thiếu tài liệu dẫn đến việc dễ phát sinh lỗi
Điểm mấu chốt:
- Tốn thời gian fix API khi có lỗi xảy ra
- Khó tích hợp với frontend/khách hàng

## Slide 6
Problem Statement
Các bên liên quan:
Dev Team
Tester
Product Owner
Hậu quả cho doanh nghiệp:
Tăng chi phí phát triển
Kéo dài thời gian hoàn thành
Giảm độ tin cậy sản phẩm

## Slide 7
Solution Architecture
Kiến trúc giải pháp:

## Slide 8
Thành phần:
OpenAPI Spec: định nghĩa API
Github: lưu trữ code từ local
AWS API Gateway: routing request
AWS Lambda: xử lý nghiệp vụ
DynamoDB + S3: lưu trữ dữ liệu
CodeBuild: kiểm thử
CodePipeline: tự động hóa quy trình
Solution Architecture

## Slide 9
IAM Roles & Security
Hệ thống sử dụng các IAM Role riêng biệt hoặc gộp hợp lý cho các dịch vụ chính như: AWS CodePipeline, AWS CodeBuild, API Gateway, AWS Lambda
Các Role được cấp quyền tối thiểu cần thiết (least privilege), tăng cường bảo mật và giảm thiểu rủi ro cấu hình sai.
Đảm bảo các hành động chỉ diễn ra trong phạm vi cho phép, phục vụ CI/CD pipeline và truy cập vào DynamoDB hoặc S3.
Solution Architecture

## Slide 10
Observability – CloudWatch, Logs, Alarms, Tracing
CloudWatch Logs: Ghi nhận đầy đủ logs của Lambda và API Gateway, hỗ trợ quá trình kiểm thử và debugging.
AWS X-Ray: Được tích hợp vào Lambda và API Gateway giúp theo dõi end-to-end request tracing và dễ dàng xác định bottlenecks, performance degradation hoặc lỗi tiềm ẩn.
CloudWatch Alarms:
  Cấu hình cảnh báo theo ngưỡng cho các chỉ số quan trọng như: Tỉ lệ lỗi (Lambda Error Rate > 5%), API Gateway 5XX Errors, Lambda Duration vượt ngưỡng và có thể mở rộng thêm thông báo qua SNS nếu cần.
Solution Architecture

## Slide 11
Độ tin cậy và mở rộng
Serverless giúp tự động scale theo nhu cầu thực tế (burst traffic không ảnh hưởng đến hiệu năng).
CI/CD với CodePipeline + CodeBuild đảm bảo mỗi lần thay đổi mã nguồn đều được kiểm thử và triển khai tự động, giảm rủi ro manual deployment.
DynamoDB đảm bảo hiệu năng cao, latency thấp và khả năng scale theo chiều ngang.
Solution Architecture

## Slide 12
Technical Implementation
Pha | Nội dung chính | Sản phẩm
Pha 1 | Thiết kế OpenAPI Spec chuẩn REST | api.yaml, định nghĩa đầy đủ endpoint, schema
Pha 2 | Tạo code bằng OpenAPI Generator | Client (typescript-fetch), Server stub (nodejs-express-server)
Pha 3 | Kết nối Lambda + API Gateway | Route các request đến Lambda xử lý nghiệp vụ
Pha 4 | Lưu trữ dữ liệu bằng DynamoDB | Định nghĩa bảng, tích hợp trong Lambda
Pha 5 | Thiết lập CI/CD (CodePipeline + CodeBuild) | Tự động test + deploy từ GitHub
Pha 6 | Monitoring & Observability | Logs, X-Ray trace, CloudWatch Alarms
Phân pha triển khai (Implementation Phases)

## Slide 13
Technical Implementation
Yêu cầu kỹ thuật (Technical Requirements)
Thành phần | Chi tiết
Compute | AWS Lambda (Node.js 18)
API Layer | Amazon API Gateway (REST mode, path versioning /v1/...)
Storage | DynamoDB (NoSQL, on-demand capacity mode)
Codebase | TypeScript, Jest, OpenAPI Generator
DevOps | CodePipeline, CodeBuild, S3
Observability | CloudWatch Logs, Alarms, X-Ray

## Slide 14
Technical Implementation
Phương pháp phát triển (Development Approach)
API-First workflow: Phát triển dựa trên OpenAPI Spec → sinh code tự động → gắn vào Lambda.
Test-Driven: Viết unit test và e2e test trước khi build.
Modular structure: Phân tách rõ ràng handler, service, utils, models.
Use GitHub: Là nguồn duy nhất (single source of truth) cho toàn bộ code và CI/CD trigger.

## Slide 15
Technical Implementation
Chiến lược kiểm thử (Testing Strategy)
Kiểm thử | Công cụ | Phạm vi
Unit test | Jest | userService.ts, utils
API test | Jest + Axios | Test endpoint thông qua API Gateway
Integration test | Test end-to-end flow từ API đến DB | 
Test automation | Chạy trong CodeBuild tại pha build | 
Coverage report | Hiển thị bằng “jest –coverage” | 

## Slide 16
Technical Implementation
Kế hoạch triển khai & rollback (Deployment Plan)
Triển khai:
  Push code lên GitHub → CodePipeline kích hoạt → CodeBuild test & deploy Lambda → API Gateway cập nhật tự động
Rollback:
  Nếu test lỗi → pipeline dừng tại bước build
  Nếu deploy lỗi → giữ nguyên Lambda version trước đó (bằng alias hoặc manual restore)

## Slide 17
Technical Implementation
Quản lý cấu hình (Configuration Management)
Environment: .env sử dụng trong build process qua dotenv (không commit vào Git)
Lambda Handler: Được định nghĩa rõ theo file lambda/handler.ts, lấy cấu hình từ env
IAM Policy: Quản lý tập trung qua CloudFormation hoặc AWS Console
Code structure chuẩn hóa:
  /src(root)
  /openapi ← Spec file
  /generated-client ← Tự động tạo
  /generated-server ← Tự động tạo
  /lambda ← Lambda handler
  /test ← Unit và API tests

## Slide 18
Timeline & Milestones
Tổng quan tiến độ dự án
Ngày | Milestone chính | Kết quả đạt được
1 | Thiết kế API Spec | Viết file api.yaml theo tiêu chuẩn
2 | Code generation & triển khai Lambda | Dùng OpenAPI Generator cho client/server
3 | Testing automation + Jest + CodeBuild | Thiết lập test API & coverage
4 | Tích hợp CloudWatch + IAM Role | CloudWatch Logs, X-Ray, Alarm
5 | Hoàn tất chất lượng: versioning, quality gates, logging | Thêm /v1, phân quyền rõ, kiểm tra toàn diện
6 | Tích hợp CodePipeline | Kết nối GitHub → CodeBuild → Lambda
7 | Đánh giá, tổng kết, xuất tài liệu proposal | Hoàn thành kiến trúc + tài liệu hóa

## Slide 19
Timeline & Milestones
Milestones chính
Mốc | Mô tả Milestone | Success Criteria
M1 | Thiết kế API Spec chuẩn RESTful (OpenAPI 3) | Đầy đủ path, method, schema & test validator
M2 | Tự động sinh mã server & client | Tự sinh bằng OpenAPI Generator, không lỗi
M3 | Triển khai Lambda + API Gateway với versioning | Gửi được request từ client đến Lambda
M4 | Tự động hóa kiểm thử với Jest + CodeBuild | Test pass trên CodeBuild + coverage > 90%
M5 | Thiết lập CloudWatch Logs, X-Ray, Alarm | Có log, trace, alarm hiển thị CloudWatch
M6 | Triển khai CodePipeline CI/CD | Push Git → deploy Lambda → test thành công
M7 | Hoàn tất workshop docs | 

## Slide 20
Timeline & Milestones
Phụ thuộc chính
Phụ thuộc | Tác động nếu chậm
AWS Free Tier | Có thể giới hạn tài nguyên
CodeBuild config đúng | Build/test không chạy được
Định nghĩa OpenAPI chuẩn | Codegen lỗi, test fail

## Slide 21
Timeline & Milestones
Phân bổ nguồn lực
Vai trò | Người thực hiện | Ghi chú
API Design | Dev | Thiết kế OpenAPI, versioning
Code Generation | Dev | Client & server stub
DevOps Setup | Tester | Buildspec, CodePipeline, IAM
Test & QA | Tester | Jest, coverage, build logs
Report & Blog | Product Owner / Dev | Proposal, Hugo Blog

## Slide 22
Budget Estimation
Infrastructure Costs
Dịch vụ | Số lượng sử dụng | Phạm vi Free Tier | Ước tính chi phí/tháng | Ghi chú
API Gateway | ~1,000 req/ngày | 1M req/tháng Free | $0 | Trong giới hạn
AWS Lambda | <1M invocations/tháng | 1M Free Tier | $0 | Không vượt Free Tier
DynamoDB | <25 GB, ~100 RCU/WCU | Free 25 GB + 25 RCU/WCU | $0 | Free Tier
CodeBuild | ~150 build phút | 100 build phút Free (tháng) | $1–2 | Có thể vượt nhẹ
CodePipeline | 1 pipeline | Miễn phí 1 pipeline | $0 | Free
CloudWatch Logs & Alarms | ~100 logs/tháng | Free 5GB logs | $0 | Free
S3 (artifact, doc) | <1 GB | Free 5GB | $0 | 

## Slide 23
Budget Estimation
Development Costs
Thành phần | Chi phí | Ghi chú
OpenAPI Spec | $0 | Tự viết / có sẵn
Code generation tools | $0 | Dùng openapi-generator-cli
Development + Testing | $0 | Local + AWS Lambda
Documentation (Redoc) | $0 | Redoc CLI miễn phí

## Slide 24
Budget Estimation
Operational Costs
Thành phần | Ước tính | Ghi chú
CI/CD Pipeline | $0–2/tháng | Dựa trên số lần build
Monitoring Logs | $0–1/tháng | Nếu bật X-Ray quá nhiều có thể tăng
Maintenance | Tùy nhu cầu | Nếu scale cao cần xem xét

## Slide 25
Budget Estimation
ROI & Cost Effectiveness
Hạng mục | Miêu tả
Savings | 100% chi phí dịch vụ server & ops nếu giữ ở mức free
Scalability | Có thể scale không thay đổi kiến trúc, chỉ cần nâng cấp quota
Time to Deploy | Chỉ mất ~1 tuần để hoàn thiện toàn bộ quy trình
Reuse | Có thể tái sử dụng toàn bộ workflow cho các API khác

## Slide 26
Budget Estimation
Cost Optimization Strategies
Tận dụng Free Tier tối đa (Lambda, API Gateway, DynamoDB)
Sử dụng IAM role dùng chung giữa CodePipeline và Lambda
Tắt X-Ray sampling khi không cần thiết để tiết kiệm
Dọn CloudWatch Logs định kỳ nếu không cần giữ lâu
Build cục bộ thay vì quá phụ thuộc vào CodeBuild nếu số lần push nhiều

## Slide 27
Risk Assessment
Risk Matrix
Rủi ro | Loại | Xác suất | Mức ảnh hưởng | Ưu tiên
AWS Free Tier vượt ngưỡng | Chi phí | Trung bình | Thấp | Trung bình
Spec OpenAPI sai lệch | Kỹ thuật | Cao | Trung bình | Cao
Deployment tự động lỗi | Kỹ thuật | Trung bình | Trung bình | Trung bình
CodeBuild test không ổn định | Kỹ thuật | Trung bình | Thấp | Thấp
Lambda timeout hoặc lỗi runtime | Vận hành | Thấp | Cao | Trung bình
Thiếu log/monitoring trong sự cố | Vận hành | Thấp | Cao | Trung bình
Security misconfiguration (IAM Role, API Public) | Bảo mật | Thấp | Cao | Cao

## Slide 28
Risk Assessment
Impact Assessment & Mitigation
Rủi ro | Phân tích ảnh hưởng | Biện pháp giảm thiểu
Free Tier vượt ngưỡng | Có thể phát sinh chi phí không mong muốn | Thiết lập Billing Alarm qua CloudWatch
OpenAPI Spec lỗi | Gây lỗi toàn bộ codegen, ảnh hưởng toàn server/client | Dùng Swagger Editor để validate trước khi codegen
Deployment lỗi | Không thể update API, ảnh hưởng dev/test | Thiết lập phân tách stage (dev/prod), rollback manual
CodeBuild test fail | Làm gián đoạn CI/CD | Kiểm thử kỹ local trước khi push lên Git
Lambda timeout | Lỗi không xử lý được API call | Kiểm soát timeout + log kỹ lỗi để debug
Thiếu log | Khó xác định lỗi khi API hỏng | Bật CloudWatch Logs + X-Ray, alarm theo error count
Security sai cấu hình | Dữ liệu lộ ra ngoài hoặc bị exploit | Rà soát kỹ quyền IAM, chỉ mở public khi cần, dùng API Key/Authorizer

## Slide 29
Risk Assessment
Contingency Plan
Có thể rollback code thủ công bằng cách deploy lại Lambda version cũ (CodePipeline giữ artifact build)
CodeBuild fail sẽ dừng pipeline – không ảnh hưởng production
Sử dụng feature branch để test trước khi merge vào main
CloudWatch Alarm gửi thông báo về email nếu có lỗi xảy ra
Có thể dùng manual deploy fallback bằng cách dùng AWS CLI nếu pipeline gặp lỗi

## Slide 30
Risk Assessment
Risk Monitoring & Escalation
Mục | Hành động
Logs | Theo dõi qua CloudWatch Logs, phân loại log rõ ràng
Alarm | Sử dụng CloudWatch Alarm cho 500 Error, Timeout
X-Ray | Phân tích nguyên nhân lỗi trong Lambda/API Gateway
Security Audit | Dùng IAM Access Analyzer kiểm tra quyền
Escalation | Nếu lỗi hệ thống nghiêm trọng, có thể tạm tắt API Gateway để tránh chi phí/lỗi hàng loạt

## Slide 31
Expected Outcomes
Success Metrics
Chỉ số | Mục tiêu
OpenAPI Spec hoàn chỉnh | >= 95% endpoint được định nghĩa rõ
Code Generation | Client & Server stub hoạt động từ spec
Kiểm thử tự động | > 80% test coverage bằng Jest & CodeBuild
CI/CD | CodePipeline hoàn tất deploy không lỗi
Monitoring | Logs đầy đủ, có CloudWatch Alarm & X-Ray

## Slide 32
Expected Outcomes
Short-term Benefits
Đội dev tiết kiệm 40–60% thời gian viết boilerplate code nhờ OpenAPI Codegen
Giảm lỗi giao tiếp giữa frontend & backend vì có contract rõ ràng
Có thể kiểm thử API sớm ngay cả khi chưa có backend nhờ mock server
Redoc hỗ trợ tài liệu API tự động, dễ dùng cho cả dev lẫn stakeholders

## Slide 33
Expected Outcomes
Medium-term Benefits
Dễ dàng mở rộng thành microservices nhờ chia nhỏ theo API spec
Giảm technical debt vì mọi service tuân thủ chuẩn thiết kế API
Hệ thống CI/CD hoạt động ổn định – giảm effort deploy > 50%
Dễ kết hợp với các hệ thống giám sát, bảo mật và audit logs

## Slide 34
Expected Outcomes
Long-term Strategic Value
Dự án có thể scale để hỗ trợ multi-environment (dev/stage/prod)
Toàn bộ API & tài liệu dễ onboard developer mới
Chuẩn hóa quy trình phát triển phần mềm theo hướng API-First
Có thể tích hợp nhiều dịch vụ AWS khác như AppSync, EventBridge, Step Functions dễ dàng

## Slide 35
Expected Outcomes
User Experience Improvements
API rõ ràng, dễ dùng → giảm lỗi người dùng
Có tài liệu đầy đủ → giúp frontend dev triển khai UI nhanh
CI/CD đảm bảo uptime, không cần downtime khi deploy

## Slide 36
Lau Hoang Nguyen
THANK YOU!